论文润色与 AIGC 运营一体化智能平台

项目计划书

文档版本：V1.0

编制日期：2026 年 5 月

一、项目概述

本项目打造面向高校学生与科研人群的论文润色 + AIGC 运营一体化智能平台，以 Web 端控制台为核心、配套微信小程序，提供论文段落智能润色、学术文本合规优化、历史任务追溯、用户积分激励、运营管理等全链路服务。

平台通过 AI 技术解决学术写作中语言不规范、原创度不足、文本一致性差等痛点，搭建集工具服务、用户运营、数据管理于一体的轻量化学术辅助产品，以低成本、高稳定、易使用的优势，满足高校学生课程论文、毕业论文、科研文稿的润色需求，同时构建完整的用户运营体系，实现产品可持续商业化运营。

二、项目背景与市场分析

（一）建设背景

- 学术写作需求旺盛：全国高校本专科生、研究生超 4000 万，课程论文、毕业论文、期刊投稿等写作场景常态化，对专业、合规、高效的润色工具需求迫切。

- 现有工具痛点突出：市面产品多为单一查重 / 润色功能，缺乏用户运营、历史追溯、轻量化使用等能力，且存在价格高、稳定性差、隐私保护不足等问题。

- 政策与市场导向：高校鼓励学术规范建设，AI + 学术服务成为教育科技领域的优质赛道，轻量化 SaaS 工具具备广阔落地空间。

（二）市场目标

- 核心用户：全国高校本科生、研究生、青年科研人员。

- 市场定位：做高性价比、轻量化、可运营的学术 AI 润色工具，填补细分场景的产品空白。

- 短期目标：覆盖本校及周边高校，积累初始用户；长期目标：打造全国高校学术写作辅助标杆产品。

三、产品与核心服务

本平台以AI 论文润色为核心，搭配完整运营功能，形成 “工具 + 服务 + 运营” 三位一体产品体系。

（一）核心功能

- 智能润色服务

支持中英文论文段落级润色，优化语言表达、保证文本一致性，保留原文核心观点，提升学术规范性与原创度。

- 用户账户体系

邮箱注册登录、个人信息管理、账号安全防护，所有润色任务云端存储，可随时查询历史记录。

- 用量与激励体系

提供免费体验额度，通过观看激励广告、完成任务获取积分 / 使用额度，降低用户使用成本。

- 运营与兑换功能

支持兑换码核销、积分兑换服务，运营方可批量生成兑换码，用于拉新、促活、用户回馈。

- 反馈与客服系统

支持图文反馈提交，管理员实时处理，快速解决用户使用问题，提升产品体验。

- 管理后台

包含数据概览、用户管理、反馈处理、兑换码管理等功能，实现产品全流程可视化运营。

（二）产品形态

- 核心端：Web 端智能控制台（PC 端便捷使用）。

- 扩展端：微信小程序（移动端轻量化使用，适配校园场景）。

- 优势：无需下载安装，浏览器 / 微信直接使用，轻量化、低成本、易推广。

四、技术架构

（一）总体架构

采用前后端分离的轻量化架构，前端保障用户体验，后端保障数据安全与服务稳定，整体架构简洁易部署、易维护。

- 前端：React 技术栈，界面简洁易用，适配 PC 端与移动端。

- 后端：FastAPI 框架，保障接口响应速度与服务稳定性。

- 数据库：安全存储用户数据、润色任务、运营信息，保障数据隐私。

- 部署：支持云端快速部署，适配校园网与公网访问，成本可控。

（二）核心技术优势

- 安全可靠：用户密码加密存储、权限严格隔离，保障账号与数据安全。

- 稳定高效：润色任务流水线优化，响应速度快，支持批量处理。

- 可扩展：预留多模型接入、小程序扩展、计费升级接口，支持产品迭代。

- 低成本：轻量化架构，运维成本低，适合大学生创业初期落地。

五、商业模式

本项目采用 **“免费体验 + 激励增值 + 运营变现”** 的轻量化商业模式，零门槛获客、可持续盈利。

- 免费模式：新用户注册赠送免费润色额度，降低使用门槛，快速积累用户。

- 激励模式：用户观看激励广告、分享产品获取免费额度，实现平台与用户双赢。

- 运营模式：通过兑换码、积分体系实现用户拉新与留存，提升用户活跃度。

- 盈利规划：后期推出会员订阅、精准增值服务，实现商业化变现。

六、运营规划

（一）阶段运营目标

- MVP 阶段（1-2 个月）：完成平台核心功能开发，上线内测，覆盖本校初始用户。

- 推广阶段（2-3 个月）：校园社群、高校社团合作推广，积累 1000 + 精准用户。

- 成熟阶段（3-6 个月）：优化产品体验，完善运营体系，拓展周边高校用户。

（二）推广渠道

- 校园渠道：高校班级群、学生会、学习社团、图书馆合作推广。

- 线上渠道：短视频、学习类社群、高校自媒体矩阵宣传。

- 裂变渠道：用户分享有礼、兑换码拉新，实现低成本裂变增长。

七、风险应对

表格

| 风险类型 | 具体风险 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 技术风险 | AI 模型服务不稳定、输出效果波动 | 采用多模型备用方案，优化润色逻辑，建立用户反馈闭环 |
| 运营风险 | 用户增长缓慢、活跃度低 | 校园精准推广，优化激励体系，提升用户体验 |
| 安全风险 | 用户数据泄露、恶意文件上传 | 严格数据加密，文件类型校验，权限隔离防护 |
| 合规风险 | 学术服务边界问题 | 明确用户协议，仅提供润色辅助，不涉及学术不端行为 |
| 成本风险 | 部署与运维成本过高 | 采用轻量化部署方案，控制初期运营成本 |

八、发展规划

（一）短期规划（1 年内）

- 完成平台全功能开发，稳定上线运行。

- 积累高校精准用户，完善产品体验。

- 搭建基础运营体系，实现用户良性增长。

（二）中期规划（1-2 年）

- 拓展微信小程序、移动端等多端产品形态。

- 完善会员体系与增值服务，实现初步盈利。

- 覆盖全国多所高校，打造区域知名学术 AI 工具。

（三）长期规划（2 年以上）

- 升级 AI 模型能力，拓展查重、排版、科研辅助等全场景服务。

- 打造教育科技领域轻量化 SaaS 产品标杆。

- 探索校企合作，为高校提供学术规范建设辅助服务。

九、项目总结

本项目聚焦高校学术写作刚需，以 AI 技术为核心，打造轻量化、可运营、低成本的论文润色一体化平台，解决学生写作痛点，填补细分市场空白。

项目技术成熟、落地性强、商业模式清晰，符合大学生创新创业方向，具备广阔的市场前景与发展潜力。